РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356

17.12.2024 г.                                                                                 с. Дубовское

О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения № 456 от 29.12.2023 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрации Дубовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее – план реализации) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                               Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 17.12.2024 г. № 356

План

реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Дубовского сельского поселения | весь период | 818,7 | 0,0 | 0,0 | 818,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 818,7 | 0,0 | 0,0 | 818,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Заключение соглашения с Администрацией Дубовского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского сельского поселения на осуществление расходов, связанных с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | надлежащее состояние дорог общего пользования | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | повышение уровня безопасности движения. | весь период | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | весь период | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение качества дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения | весь период | 1 118,2 | 0,0 | 0,0 | 1 118,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Разработка проекта организации дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение качества дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда, надлежащее состояние дорог общего пользования | весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Дубовского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | 1 970,9 | 0,0 | 0,0 | 1 970,9 | 0,0 |