РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2025 г.                               № 19                                       с. Дубовское

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018  № 252 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 30.01.2025 г. № 19

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»  ЗА 2024 ГОД.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г №252, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в рамках зимнего содержания дорог произведены работы по механизированной очистки проезжей части дорог и обочин от снега и противогололедная обработка;

произведены работы по скашиванию травы на обочинах, откосах на территории Дубовского сельского поселения;

произведены работы по вырубке деревьев, кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров;

проведена установка недостающих дорожных знаков в населенных пунктах Дубовского сельского поселения;

проведена установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей (ИДН) в населенных пунктах Дубовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

В зимний период произведены работы по механизированной очистки проезжей части дорог и обочин от снега и противогололедная обработка, в летний период произведены работы по скашиванию травы на обочинах, откосах на территории Дубовского сельского поселения и  работы по вырубке деревьев, кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров.

- По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 2.1. «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» выполнено.

- Произведена установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Дубовского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Запланированные мероприятия Подпрограмм в основном реализованы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 1 970,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1 970,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 28.12.2023 г. № 80 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 1 970,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 970,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1 970,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
1 910,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 1 910,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 49,1 процентов, фактическое значение – 49,1 процентов.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах»  – плановое значение – 69 единиц, фактическое значение – 69 единиц.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 49,1 процентов, фактическое значение – 49,1 процентов.

Показатель 2.1 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах»  – плановое значение – 69 единиц, фактическое значение – 69 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1= 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1 970,9:1 910,0= 1,03;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1*0,5+1*0,3+1,03*0,2= 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Дубовского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации.

Приложение 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог проведено в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | установлено 69 дорожных знаков и 5 ИДН | - |

Приложение 2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 1 970,9 | 1 970,9 | 1 910,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 970,9 | 1 970,9 | 1 910,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» | Всего | 818,7 | 818,7 | 758,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 818,7 | 818,7 | 758,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 818,7 | 818,7 | 758,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 818,7 | 818,7 | 758,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 1 152,2 | 1 152,2 | 1 151,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 152,2 | 1 152,2 | 1 151,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 1 118,2 | 1 118,2 | 1 117,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 118,2 | 1 118,2 | 1 117,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 100 | 69 | 69 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 49,1 | 49,1 | 49,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 100 | 69 | 69 | - |

Приложение 4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»; Х; Х; -; -. 1.; Подпрограмма 1. «Развитие транспортной и инфраструктуры Дубовском сельского поселения»; Х; Х; -; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них; 818,7; 758,3; -; 60,4. 2.; Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения»; Х; Х; -; -. 2.1; Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения; 34,0; 34,0; -; -. 2.2; Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1 118,2; 1 117,7; -; 0,5. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |

Приложение 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение 6

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2024 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Выполнены работы по механизированной очистки проезжей части дорог и обочин от снега и противогололедная обработка, работы по скашиванию травы на обочинах, откосах на территории Дубовского сельского поселения и работы по вырубке деревьев, кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 818,7 | 818,7 | 758,3 | 60,4 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Заключено 7 муниципальных контрактов с подрядчиками на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, скашиванию травы на обочинах, откосах, вырубке деревьев, кустарника с уборкой порубочных остатков внутрипоселковых дорог и тротуаров. запланированный объем работ на текущий год выполнен | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Установлены дорожные знаки вдоль дорог в населенных пунктах Дубовского сельского поселения в количестве 69 единиц | X | 31.12.2024 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Установлены искусственные дорожные неровности в количестве 5 единиц на дорогах в населенных пунктах Дубовского сельского поселения | X | 31.12.2024 | 1 118,2 | 1 118,2 | 1 117,7 | 0,5 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | выполнены работы по установке дорожных знаков вдоль дорог в населенных пунктах Дубовского сельского поселения, а так же разработан «Проект организации дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» запланированный объем работ на текущий год выполнен | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 31.12.2024 | 1 970,9 | 1 970,9 | 1 910,0 | 60,9 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.