РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г. № 371 с. Дубовское

**О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»»**

 В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения [от 12.09.2024 № 232](https://www.donland.ru/documents/17875/) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», распоряжение Администрации Дубовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 186 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского сельского поселения» (с изменениями и дополнениями), Администрация Дубовского сельского поселения

**постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения [от 09.11.2018 № 241](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения Н.С. Лавренова

 Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 27.12.2024 № 371

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 изложить в следующей редакции:

 Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 09.11.2018 № 241

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дубовского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе, такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Дубовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Дубовского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Стратегическая цель политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2030 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Дубовского сельского поселения, в том числе повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, содержание сетей уличного освещения в Дубовском сельском поселении, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания до 100 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» не связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ, Ростовской области.

Кроме того, основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

создание условий для обеспечения качества и надежности поставок коммунальных ресурсов в Дубовском сельском поселении;

осуществление капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности в Дубовском сельском поселении.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

повышению уровня информированности населения по вопросам энергоэффективности в жилищной сфере;

строительство, содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения;

повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

II. Паспорт

муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Глава Администрации Дубовского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | Этап I: 2019 – 2024 годы;Этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы  | – | повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, содержание сетей уличного освещения в Дубовском сельском поселении, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания до 100 процентов к 2030 году;комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 69055,9 тыс. рублей, из них:I этап – 52646,9 тыс. рублей;II этап –16409,00 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уро-вень показателя | Приз-наквозрас-тания//убывания | Еди-ницаизмерения(по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответственный за достиже-ние показателя | Связь с показате-ляминацио-нальных целей | Информационная систе-ма |
| значение | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030год (спра-вочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, содержание сетей уличного освещения в Дубовском сельском поселении, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания до 100 процентов к 2030 году» |
| 1.1. | Доля протяженности освещенных улиц населенных пунктов | МП | Возрастающий | Процент | ведом-ствен-ный | 68,94 | 2023 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 75,0 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 | Админист-рация Дубовского сельского поселения | Обеспече-ние качества жилищно-комму-нальных услуг, предоставляемых населе-нию | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.2. | Доля благоустроенной территории (содержание и уход объектов благоустройства в сельском поселении) от общей площади | МП | Возрастающий | проценты | ведом-ствен-ный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241 | Админист-рация Дубовского сельского поселения | обеспечение качества жилищно-комму-нальных услуг, предоставляемых населе-нию | Информационная систе-маотсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа субъекта Ростовской области

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.1.1. | Повышена надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры | реализация мероприятий направленных на: поддержание объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов в удовлетворительном состоянии | доля объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов находящихся в удовлетворительном состоянии |
| 1.1.2. | Обеспечено содержание сетей уличного освещения Дубовского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | доля населения удовлетворенного качеством оказания жилищно-коммунальных услуг |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении»Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.2.1. | Реализованы механизмы софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | доля населения удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов |
| 1.2.2. | Созданы условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | доля населения удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Дубовского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.3.1. | Разработаны мероприятия по развитию благоустройства территории Дубовского сельского поселения | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | доля населения удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 7517,0 | 5160,3 | 3731,7 | 16409,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 7517,0 | 5160,3 | 3731,7 | 16409,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 3040,1 | 3020,3 | 2355,7 | 8416,1 |
| местный бюджет (всего), из них: | 3040,1 | 3020,3 | 2355,7 | 8416,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 4461,9 | 2125,0 | 1361,0 | 7947,9 |
| местный бюджет (всего), из них: | 4461,9 | 2125,0 | 1361,0 | 7947,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения коммунальных услуг»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения коммунальных услуг» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответствен-ный за достижение показателя  | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025год | 2026год | 2027год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Повышена надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Уровень газификации сельского поселения | возраста-ющий | МП | проценты | 87,9 | 2023 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутст-вует |
| 2. Задача «Обеспечено содержание сетей уличного освещения Дубовского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля протяженности освещенных улиц населенных пунктов | возраста-ющий | МП | проценты | 68,9 | 2023 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 75,0 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Повышена надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов» | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Мероприятия (результат) 2 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | оказание услуг (выполнение работ) | изготовлена проектная документация на строительство и реконструкцию объектов газификации | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятия (результат) 3«Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение качественного оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере газового хозяйства | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятия (результат) 4«Мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта: Благоустройство территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения) расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское. в границах квартала 61:09:0110847» | оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятия (результат) 5«Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»» | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Задача «Обеспечено содержание сетей уличного освещения Дубовского сельского поселения»
 |
| 1.6. | Мероприятия (результат) 6 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения коммунальных услуг» (всего), в том числе: | Х | 3040,1 | 3020,3 | 2355,7 | 6416,1 |
| местный бюджет  | Х | 3040,1 | 3020,3 | 2355,7 | 6416,1 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 01 28020 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 01 4 01 S3560 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» (всего), в том числе: | Х | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 01 28590 240 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта: Благоустройство территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения) расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское. в границах квартала 61:09:0110847» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 01 4 01 28610 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 01 4 01 90100 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | Х |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 01 28030 240 | 3040,1 | 3020,3 | 2355,7 | 8416,1 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышена надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по улучшению обустройства общественных мест населенных пунктов» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения об определении контрагентов для оказания услуги (выполнения работ) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 30 марта 2025 г.30 марта 2026 г.30 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 октября 2025 г.30 октября 2026 г.30 октября 2027 г.  | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | 10 декабря 2025 г.10 декабря 2026 г.10 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по осуществлению строительного контроля за выполнением работ в процессе проведения ремонта объекта: Благоустройство территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения) расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское в границах квартала 61:09:0110847» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 4.6. | Контрольная точка 4.1.5. Информация об оплатеоказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии за счет средств резервного фонда с Администрацией Дубовского района | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 5.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 31 января 2025 г.31 января 2026 г.31 января 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 июня 2025 г.30 июня 2026 г.30 июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответствен-ный за достижение показателя  | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Реализованы механизмы софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»» |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | возраста-ющий | МП | единиц | 43 | 2023 | 43 | 43 | 43 | 43 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутст-вует |
| 2. Задача «Созданы условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами» |
| 2.1. | Доля многоквартирных домов, выбравших способ управления непосредственное управление | возраста-ющий | МП | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутст-вует |
| 2.2. | Доля населения, информированного о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | возраста-ющий | МП | проценты | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутст-вует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значе-ние | год | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Реализованы механизмы софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | мероприятий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача «Созданы условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами» |
| 2.1. | Мероприятия (результат) 2 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | осуществление текущей деятельности | повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | мероприятий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| местный бюджет  | Х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0501 01 4 02 28340 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Реализованы механизмы софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | 30 июня 2025 г.30 июня 2026 г.30июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Созданы условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | 30 июня 2025 г.30 июня 2026 г.30июня 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» | – | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Дубовского сельского поселения | – | муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя  | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Разработаны мероприятия по развитию благоустройства территории Дубовского сельского поселения» |
| 1.1. | Повышена удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | возраста-ющий | МП | проценты | 60 | 2023 | 60 | 70 | 80 | 80 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Увеличен процент привлечения организаций к работам по благоустройству | возраста-ющий | МП | проценты | 85 | 2023 | 85 | 90 | 95 | 95 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Увеличена доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | возраста-ющий | МП | проценты | 65 | 2023 | 65 | 70 | 75 | 75 | Администрация Дубовского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа; ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значе-ние | год | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Разработаны мероприятия по развитию благоустройства территории Дубовского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | процент | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2«Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов» | оказание услуг (выполнение работ) | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | процент | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3«Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах» | оказание услуг (выполнение работ) | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | процент | 60 | 2023 | 70 | 75 | 80 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4«Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных» | оказание услуг (выполнение работ) | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5«Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения» | оказание услуг (выполнение работ) | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | процент | 50 | 2023 | 60 | 70 | 80 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 4461,9 | 2125,0 | 1361,0 | 7947,9 |
| местный бюджет  | Х | 4461,9 | 2125,0 | 1361,0 | 7947,9 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 1655,0 | 800,0 | 650,0 | 3105,0 |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 03 28090 240 | 1655,0 | 800,0 | 650,0 | 3105,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов» (всего), в том числе: | Х | 350,0 | 250,0 | 150,0 | 750,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 03 28020 240 | 350,0 | 250,0 | 150,0 | 750,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах» (всего), в том числе: | Х | 2206,9 | 925,0 | 411,0 | 3542,9 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 03 28100 240 | 2206,9 | 925,0 | 411,0 | 3542,9 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 03 28110 240 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения» (всего), в том числе: | Х | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 951 0503 01 4 03 28120 240 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Разработаны мероприятия по развитию благоустройства территории Дубовского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 18 марта 2025 г.18 марта 2026 г.18 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения об определении контрагентов для оказания услуги (выполнения работ)  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10 июля 2025 г.10 июля 2026 г.10 июля 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации  | 10 октября 2025 г.10 октября 2026 г.10 октября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о финансировании работ по объектам, запланированным к реализации  | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации  | 20 декабря 2025 г.20 декабря 2026 г.20 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 30 марта 2025 г.30 марта 2026 г.30 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 октября 2025 г.30 октября 2026 г.30 октября 2027 г.  | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | 10 декабря 2025 г.10 декабря 2026 г.10 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 3.1. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 30 марта 2025 г.30 марта 2026 г.30 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 октября 2025 г.30 октября 2026 г.30 октября 2027 г.  | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | 10 декабря 2025 г.10 декабря 2026 г.10 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4. | Мероприятие (результат) 4.1. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 4.1. | Контрольная точка 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 30 марта 2025 г.30 марта 2026 г.30 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 октября 2025 г.30 октября 2026 г.30 октября 2027 г.  | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.4. Информация об оплатеоказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | 10 декабря 2025 г.10 декабря 2026 г.10 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) 5.1. «Мероприятия по содержанию и обустройству мест захоронения» | Х | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 5.1. | Контрольная точка 5.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 30 марта 2025 г.30 марта 2026 г.30 марта 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 30 октября 2025 г.30 октября 2026 г.30 октября 2027 г.  | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения  | информационная система отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации  | 30 ноября 2025 г.30 ноября 2026 г.30 ноября 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации  | 10 декабря 2025 г.10 декабря 2026 г.10 декабря 2027 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |