Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения**»** на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **1891,4** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **1891,4** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **480,0** тыс. рублей или **25,38** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.04.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»»;

комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении» целевое значение на 2025 год – 26,9 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года оценка промежуточных результатов по показателю 1 не предусмотрена, риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **1891,4** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **1891,4** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **480,0** тыс. рублей или **25,38** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **3** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **12** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **5** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график», достигнута в установленный срок – 15.04.2025. Подтверждающие документы – план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы - муниципальный контракт от 10.04.2025 № 47 на подготовку и разработку ПСД, а также разработку дизайн-проекта благоустройства общественных территорий.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Информационное взаимодействие собственниками многоквартирных домов о правах и обязанностях в сфере ЖКХ», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 6.1.1. «Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график», достигнута в установленный срок – 15.05.2025. Подтверждающий документ - план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** 6.1.2. «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающий документ – справка Администрации Дубовского сельского поселения.

Достижение **7** контрольных точек запланировано до конца года.

Реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.