АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43_________

20 марта 2012                                                  с.Дубовское

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам, их формировании

и реализации за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 г № 381 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», от 30.12.2011 г № 382 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010 года  № 53 «О долгосрочной целевой программе Дубовского сельского поселения «Культура Дубовского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», по результатам за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 02.04.2010  № 55 « О муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы по результатам за 2011 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.10.2010  № 194 « Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы « Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 05.08.2011 года № 209 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 08.08.2011 года № 214 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 01.03.2011 года № 58 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы », утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.03.2011 года № 73 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы » по результатам за 2011 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 158 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 159 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложениям 9 к настоящему постановлению.

10.   Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 14.06.2011 года № 160 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы»   по результатам за 2011 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 08.08.2011 года № 213 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.03.2011 года № 72 « Об утверждении и порядке реализации ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год» по результатам за 2011 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 13.10.2011 года № 294«Об утверждении долгосрочной  целевой программы   «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 г» по результатам за 2011 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении на 2011-2013 годы» , утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 12.01.2011 года № 5«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы ««Противодействие коррупции в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дубовского сельского поселения:                  Т.С.Сотникова

Верно:

специалист 1 категории по правовой,кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                                  Л.В.Сизова

постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-19-72

### Приложение № 1

к постановлению дминистрации Дубовского сельского поселения

№ 43  от 20.03.2012

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КУЛЬТУРА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ( 2010-2014 ГОДЫ)» ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381., на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Ериковского  сельского Дома Культуры.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Культура Дубовского сельского поселения ( 2010-2014 годы)».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения..

В отчетном, 2011  году, на реализацию программы планировалось направить 606,8 тыс.рублей. Основная часть суммы – 575,5 тыс.руб. – предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий Ериковский  сельский Дом Культуры стали центром культурной жизни х.Ериковский, расположенного на территории Дубовского сельского поселения. В Ериковском сельском Доме Культуры были проведены следующие мероприятия:

- «День Победы» , « Здравствуй, лето», «Наши бабушки», « Много мам на белом свете»,  «Золотая осень».;

- информационно-просветительные мероприятия по правовому, нравственно-эстетическому, патриотическому воспитанию воспитанию;

- Тематические вечера к праздникам и юбилейным датам;

- Турниры по бильярду, теннису,эстафеты, конкурсы, викторины.

В 2011 году был проведен текущий ремонт памятников, расположенных на территории поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2011 год выполнены;

- промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Дубовского сельского поселения  целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)» по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 3488,3 |  |  | 3488,3 |  | 606,8 |  |  | 606,8 |  | 595,0 |  |  |  | 595,0 |  |  |  | 11,8 |
|  | Мероприятие№1- Сохранение исторического и культурного наследия поселения: обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | 407,0 |  |  | 407,0 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 23,9 |  |  |  | 23,9 |  |  |  | 0,1 |
|  | Мероприятие №2- Формирование единого культурного пространства, созданий условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры : Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 3037,7 |  |  | 3037,7 |  | 575,5 |  |  | 575,5 |  | 23,9 |  |  |  | 563,8 |  |  |  | 11,7 отсутствие средств на счете бюджета поселения |
|  | Мероприятие №3- Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: проведение фестивалей, праздников на территории поселения | 43,6 |  |  | 43,6 |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сохранение исторического и культурного наследия поселения: обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | процент | 99,1 | 99,6 | 0 | 0 |  |
| 2. | Формирование единого культурного пространства, созданий условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры : Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | процент | 97,5 | 98,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: проведение фестивалей, праздников на территории поселения | процент | 37,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Дубовского сельского поселения (2010-2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализа ции Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |  | 14 |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, требующих текущего ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия | процент | 7 770,0 | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 23,0 | 47,0 | 60,0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 7918 | 126,9 | 7324 | 117,4 |  |  |  |
| 3. | Количество участников клуб-ных формирований (в том чи-сле любительских объедине-ний и формирований самодея-тельного народного творчества) | человек | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (60/60) х 100 = 100,0;

Эп2 = (7324/6240) х 100 = 117,4;

- Эп3 = (112/112) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 117,4 + 100,0 | = 105,8. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 595,0 тыс. рублей | х 100 | = | 98,06. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 606,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2012 ГОДЫ » ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы.

Реализация программы была направлена на устойчивое развитие территории сельского поселения и повышение уровня жизни Дубовского сельского поселенния за счет восстановления и наращивания потенциала инженерной инфракструктуры села, повышения уровня и качества водоснабжения.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 21 081,1  тыс.рублей. Основная часть суммы – 21 081,1 тыс.руб. – предназначалась для строительства и реконструкции водопровода в с.Дубовское .

Выводы:

-Завершение целевых показателей на 2011 год достигнуты .;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит улучшению жилищных условий и повышению уровня коммунального обустройства жилья в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы за счет средств местного бюджета с целью  подключения водонапорной станции в эксплуатацию .

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 годы по состоянию на 01 января 2012

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | все-го |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный б-т | внебюд-ж. источники |  |  | все-го |  | федеральный бюджет |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го |  | федеральный бюджет |  | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 50 630,7 |  | 28104,3 |  | 22013,3 |  | 513,1 |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  | 251,5 |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  |  | 251,5 |  | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие№1- Мероприятия по развитию инженерной ифраструктуры в сельской местности сти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  | 251,5 |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  |  | 251,5 |  | 0 |  |  |  |
|  | в том числе мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  | 50 630,7 |  | 28104,3 |  | 22013,3 |  | 513,1 |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  | 251,5 |  |  |  | 21081,1 |  | 6827,3 |  | 14002,3 |  |  | 251,5 |  | 0 |  |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процент | 80,0 | 84,0 | 89,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, вырья и продовольствия в Дубовском сельском поселении на 2010-2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процент | 80,0 | 84,0 | 0 | 80,0 | 0 | 84,0 | 0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (84/84) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1  – эффективность реализации показателей П1 ;

- 1 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 21081,1 тыс. рублей | х 100 | = | 100,00. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21081,1 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении на 2010-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта дорог.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 3 704,5 тыс.рублей. Основная часть суммы – 2 980,4 тыс.руб. – предназначалась для капитального ремонта  внутрипоселковых дорог Дубовского сельского поселения .В течение 2011 года производился капитальный ремонт  на участках внутрипоселковых дорог  по улицам Свердлова от ул.Ленина до ул Вокзальной  и по улице Маркина от начала жилого массива до пер.Потапова в  с.Дубовское. В течение 2011 года производился ямочный ремонт внутрипоселковых дорог, осуществлялась  очистка их от снега в зимнее время и грейдирование в весеннее-летний период.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе | 10027,1 | 6213,2 |  | 3813,9 |  |  |  | 3704,5 | 2907,9 |  | 796,6 |  |  | 3704,5 | 2907,9 |  | 796,6 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Мероприятие№1- Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | 3063,0 |  |  | 3 063,0 |  |  |  | 724,1 |  |  | 724,1 |  |  | 724,1 |  |  | 724,1 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Мероприятие №2- капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования : в том числе: - на капитальный ремонт Дороги по ул.Свердлова от ул.Ленина до ул.Вокзальной в с.Дубовское кроме того, резервный фонд - на капитальный ремонт Дороги по ул. Маркина от начала жилого массива до пер.Потапова в с.Дубовское кроме того, резервный фонд | 6964,1 1644,1 1336,3 | 6213,2 1604,5 1303,4 |  | 750,9 39,6 32,9 |  |  |  | 2980,4 1644,1 1336,3 |  |  | 2907,9 1604,5 1303,4 | 72,5 39,6 32,9 |  | 2980,4 1644,1 1336,3 | 2907,9 1604,5 1303,4 |  | 72,5 39,6 32,9 174,5 |  |  |  | 0 |  |  |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 2,0 | 1,6 | 0 | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие внутрипоселковых дорог общего пользования в Дубовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | км | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 0 | 69,4 | 0 |  |  |  |
| 2. | доля протяженности автодорог, требующего капитального ремонта в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования; | процент | 2,0 | 1,6 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1,6 | 0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (69,4/69,40) х 100 = 100,0;

Эп2 = (1,6/1,6) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 3704,5 тыс. рублей | х 100 | = | 100,00. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3704,5 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие телерадиовещания в Дубовского сельском поселении на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на обеспечение жителей Дубовского сельского поселения  качественным многопрограммным телевизионным вещанием за счет спутниковой телепрограммы «Южный Регион Плюс», «Культура», «ТВЦ», « ТНТ».

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 42,4 тыс.рублей. Основная часть суммы – 42,4 тыс.руб. – предназначалась для бесперебойного и качественного вещания телевизионных программ . Предоставление услуг телевизионного вещания для населенных пунктов Дубовского сельскгом поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов, приобретенных , смонтированных и введенных в строй ООО « Астероид-К» и ООО « Астероид-Т».

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит распространению телепрограмм на территории Дубовского сельскгом поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов мощностью 1ВТ, целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие телерадиовещания в Дубовского сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 805,6 |  |  | 805,6 |  |  | 42,4 |  |  |  | 42,4 |  | 42,4 |  |  |  | 42,4 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие№1- Развитие муниципальной телевизионной вещательной сети на базе маломощных ретрансляторов и организация вещания областных телевизионных программ | 805,6 |  |  | 805,6 |  |  | 42,4 |  |  |  | 42,4 |  | 42,4 |  |  |  | 42,4 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение многопрограммным ( не менее 3-х программ) телевизионным вещанием 9,0 тыс.человек, благодаря установке маломощного ретранслятора | процент | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие телерадиовещания в Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Обеспечение многопрограммным ( не менее 3-х программ) телевизионным вещанием 9,0 тыс.человек, благодаря установке маломощного ретранслятора | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100,0/100,0) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 42,4 тыс. рублей | х 100 | = | 100,00. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42,4 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

« ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»».

Реализация программы была направлена на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

По состоянию на 01.01.2012 года количество недвижимого муниципального мущества составило 165 объектов. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 150 объектов.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 223,0 тыс.рублей. Основная часть суммы – 223,0 тыс.руб. – предназначалась для оформления технических паспортов на объекты недвижимости и оформление права собственности на объекты недвижимости.В течение 2011 года на 64 объекта муниципального имущества изготовлены технические паспорта и получены свидетельства права собственности.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит оформлению всех муниципальных объектов недвижимостия,имеющих технические паспорта целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 1273,3 |  |  |  | 1273,3 |  |  | 223,0 |  |  |  | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  | 223,0 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие№1- Паспортизация муниципального и имущества Дубовского сельского поселения | 660,0 |  |  |  | 660,0 |  |  | 223,0 |  |  |  | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  | 223,0 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | доля объектов недвижимости, имеющие технические паспорта в общей доле муниципального имущества | процент | 98,2 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | доля объектов недвижимости, имеющие землеустроительные работы в общей доле муниципального имущества | процент | 0,6 | 13,3 | 50,0 | 100,0 |
| 3. | доля объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | процент | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования « Дубовское сельское поселение»  на 2011 -2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | доля объектов недвижимости, имеющие технические паспорта в общей доле муниципального имущества | процент | 98,2 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | доля объектов недвижимости, имеющие землеустроительные работы в общей доле муниципального имущества | процент | 0,6 | 13,3 | 50,0 | 100,0 | 0,6 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | доля объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (98,2/98,2) х 100 = 100,0;

Эп2 = (0,6/0,6) х 100 = 100,0;

- Эп3 = (90,9/90,9) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 + 100,0 + 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 223,0 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 223,0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 221,7 тыс.рублей. Основная часть суммы – 150,7 тыс.руб. – предназначалась для оперативного обслуживания населения Дубовского сельского поселения  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Муниципальные контракты были заключены с МУ « Управление по делам гражданской обороны и ЧС города Волгодонска» и МУ « Управление по делам гражданской обороны и ЧС Орловского района». С целью обеспечения пожарной безопасности была приобретена мотопомпа бензиновая МП80Н « Навигатор» и ранцевые огнетушители. На территории Дубовского  сельского поселения было потушено 8 пожаров и 27 возгораний.Количество спасенных людей составило 12 человек.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты  в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит повышению уровня пожарной безопасности целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 898,1 |  |  | 898,1 |  |  | 221,7 |  |  |  | 221,7 |  | 175,2 |  |  |  | 175,2 |  |  |  | 46,5 |
|  | Мероприятие№1- выполнение оперативного обслуживания в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дубовского сельского поселения | 653,1 |  |  | 653,1 |  |  | 150,7 |  |  |  | 150,7 |  | 112,7 |  |  |  | 112,7 |  |  |  | 38,0 отсутствие средств на счете бюджета, образование кредиторской задолженности |
|  | Мероприятие№2- Приобретение инвентаря и оборудования | 61,2 |  |  | 61,2 |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  | 19,5 |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 8,5 отсутствие денежных спедств на счете бюджета поселения, образование кредиторской задолженности |
|  | Мероприятие№3- Обустройство подъездных площадок с твердым покрытием к башням Рожновского для установки пожарных автомобилей и забора воды | 43,0 |  |  | 43,0 |  |  | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  |  |  | 0,0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение количества всех пожаров | процент от базового показателя 2009г=42 единицы | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на75% | уменьшение на 8% |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | процент от базового показателя 2009г=12 человек | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 19% |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Дубовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Снижение количества всех пожаров | процент | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на75% | уменьшение на 8% | 83,3 | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | процент | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 19% | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |

В основе оценки эффективности реализации целевых показателей лежит система, включающая два показателя, характеризующая эффективность Программы:

Показатель по пожарам:

| Пп = | Пог | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Пв |  |

- Пог – количество пожаров за отчетный год;

- Пв – количество пожаров в 2009 году ( базовый показатель);

- Показатель Пв = 42.

| Пп = | 35 | х 100 =83,3 |
| --- | --- | --- |
|  | 42 |  |

- При значении:

- Пп менее 100 процентов, реализация  Программы является эффективной, равно или более 100 процентов - реализация  Программы является  не эффективной.

- Показатель по количеству спасенных людей:

| Кс = | Кв | х 100, где: |
| --- | --- | --- |

- Ког

- Кв – количество спасенных людей в 2009 году ( базовый показатель);

- Ког – количество спасенных людей за отчетный год.

| Кс = | 12 | х 100=100,0 |
| --- | --- | --- |

- 12

- При значении:

- Кс более 100 процентов, реализация  Программы является эффективной, равно или менее 100 процентов - реализация  Программы является  не эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 175,2 тыс. рублей | х 100 | = | 79,0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 221,72 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В   ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 год».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для обеспечения возможности жителям Дубовского сельского поселения  вести здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 год», в 2011г. были проведены следующие наиболее значимые спортивно-массовные мероприятия, направленных на развитие физической культуры и спорта:

- в мае – июне  проведено первенство дворовых команд по футболу, участвовали 7 команд ( 70 чел); в августе команды Дубовского поселения на день физкультурника, принимали участие  в соревнованиях по футболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому многоборью , участие приняли 58 человек; в декабре проведено первенство с .Дубовского по шахматам среди юношей, а также проведено первенство по шахматам среди взрослых, чило принявших участие 20 человек.

В целях пропаганды здорового образа жизни и необходимости занятий физической культурой и спортом для укрепления и сохранения здоровья

- в ноябре проведено открытое первенство с.Дубовское по боксу, в котором принимали участие команды из г.Волгодонска, г.Сальска,г.пролетарска, г.Котенльниково Волгоградской области, песчанокопского, Зимовниковского и Дубовского районов.

В 2011 году команда боксеров принимала участие в 10-ти межрайонных и межрегиональных турнирах. В секции занимаются 50 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой в 2011 году составило 363 человека вместо планируемых 300 человек. Удельный вес граждан  систематически занимающихся физической культурой и спортом к началу 2012г. достиг показателя 4,0% вместо планируемых 3,3%.

Количество спортивных сооружений обладает достаточной пропускной способностью для  удовлетворения потребности желающих проводить свой досуг на спортивных площадках.

Для награждения победителей и призеров соревнований были приобретены медали на сумму 8,5 тыс.рублей.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 8,7 тыс.рублей. Кассовый расход не был произведен в виду отсутствия денежных средств на счете бюджета поселения, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 8,5 тыс.рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит повышению числа занимающихся физической культурой и спортом в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 38,9 |  |  | 38,9 |  |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8,7 |
|  | Мероприятие№-1 Массовая физкультурно-спортивная работа Мероприятие№-2 Развитие игровых видов спорта | 38,9 |  |  | 38,9 |  |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8,7 отсутствие денежных спедств на счете бюджета поселения, образование кредиторской задолженности |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении

на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении | единиц | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 3. | Удельный вес населения, истемати- чески занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис- ленности учащихся соответствующих учреждений | процентов | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 5. | Занятие спортсмнами Дубовского сельского поселения общекомандного места на сельских играх и универсиаде | мест | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Дубовском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы | 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 363 | 121.0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в Дубовском сельском поселении | единиц | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес населения, истемати- чески занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 3,3 | 3,3 | 3.3 | 3,3 | 3,3 | 4.0 | 121.0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис- ленности учащихся соответствующих учреждений | процентов | 92,0 | 93,0 | 93.0 | 93,0 | 93,0 | 93.0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Занятие спортсмнами Дубовского сельского поселения общекомандного места на сельских играх и универсиаде | мест | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (363/300) х 100 = 121,0;

Эп2 = (19/19) х 100 = 100,0;

- Эп3 = (4.0/3.3) х 100 = 121,0;

- Эп4 = (93/93) х 100 = 100,0;

- Эп5 = (1-10/1-10) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3+ Эп4+ Эп5 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 121.0+100,0 +121,0+ 100,0 + 100,0 | = 108,4. |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0 тыс. рублей | х 100 | = | 0,0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,7 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории  Дубовского сельского поселения  , повышению комфортности граждан.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы, в 2011г. были  выполнены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения и произведена оплата за уличное освещение. Мероприятия выполнены в полном объеме.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 3423,9 тыс.рублей. Кассовый расход  был произведен в сумме 3345,8 тыс.рублей, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит повышению уровня и качества жизни граждан в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | обл. б-жет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 13646,2 |  |  |  | 13646,2 |  |  | 3423,9 |  |  |  | 3423,9 |  | 3345,8 |  |  |  | 3345,8 |  |  |  | 78,1 |
|  | Мероприятие№-1 Уличное освещение | 12944,9 |  |  |  | 12 944,9 |  |  | 3281,4 |  |  |  | 3 281,4 |  | 3345,8 |  |  |  | 3 242,9 |  |  |  | 38,5 образование кредиторской задолженности |
|  | Мероприятие№-2 содержание наружных сетей электроснабжения | 701,3 |  |  |  | 701,3 |  |  | 142,5 |  |  |  | 142,5 |  | 3345,8 |  |  |  | 102,9 |  |  |  | 39,6 отсутствие денежных спедств на счете бюджета поселения, образование кредиторской задолженности |

- Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы"

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уличное освещение | км | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство Дубовского сельского поселения: Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения на 2011-2014 годы"

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Уличное освещение | км | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (60,05/60,05) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 3345,8 тыс. рублей | х 100 | = | 97,7. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3423,9 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От 20_.03.2012 №_43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011-2014 ГОДЫ » ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на создание необходимых условий для повышения  эффективности использования трудовых ресурсов и увеличения уровня занятости Дубовского сельского поселения.

В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы», в 2011г. были проведены мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан.

На общественных работах были заняты 18 безработных граждан, в том числе 2 оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На летних и осенних каникулах были временно трудоустроены 20 детей для выполнения общественных работ.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 135,8 тыс.рублей. Кассовый расход  был произведен в сумме 135,5 тыс.рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит материальной поддержкой молодежи и безработных граждан в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1

### Приложение № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 415,8 |  |  | 415,8 |  |  | 135,8 |  |  |  | 135,8 |  | 135,5 |  |  |  | 135,5 |  |  |  | 0,3 |
|  | Мероприятие№-1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 29,7 |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 0,3 |
|  | Мероприятие№-2 Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | 295,8 |  |  | 295,8 |  |  | 105,8 |  |  |  | 105,8 |  | 105,8 |  |  |  | 105,8 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Про-граммы | 2 год реализации Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 2. | Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | чел. | 17 | 18 | 21 | 22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство на общественные работы граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители и др.) | чел. | 2 | 4 | 5 | 5 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Занятость населения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 25 | 27 | 28 | 30 | 20 | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | чел. | 17 | 18 | 21 | 22 | 18 | 105,9 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трудоустройство на общественные работы граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, одинокие и многодетные родители и др.) | чел. | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (20/25) х 100 = 80,0;

Эп2 = (18/17) х 100 = 105,8;

- Эп3 = (2/2) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 80,0+105,8 + 100,0 | = 95,3. |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 135,5 тыс. рублей | х 100 | = | 99,8. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 135,8 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

на 2011-2014 годы ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы.

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования комплекса природоохранных мероприятий для обеспечения благоприятной экологической среды проживания населения поселения.

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития поселения.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2011 году ожидаемых результатов.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 1 663,33 тыс.рублей. Основная часть суммы – 1470,2 тыс.руб. – предназначалась для проведения благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения . С МУП « Исток» были заключены контракты на выполнение работ по содержанию свалки и уборки территории.В целях очистки территории поселения от бытовых отходов, размещенных в местах, не отведенных для этих целей, и предотвращения серьезной эпидемиологической опасности, загрязнения почвы, подземных, грунтовых вод и атмосферного воздуха, в 2011 году ликвидированы 4 несанкционированные свалки общей площадью 1100 м2.

В течение 2011 года производились уходные работы по содержанию зеленых насаждений сельского поселения. Отремонтированы и покрашены 12 скамеек по ул.Садовая и пер.Герцена.

Произведена проотивоклещевая  обработка территории Дубовского сельского поселения на сумму 13,6 тыс.рублей.

В целях исполнения муниципальной функции по организации и обеспечению отлова безнадзорных животных на территории сельского поселения , а также их дальнейшей эвтаназии, в 2011 году было использовано 58,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В результате выполнения данных мероприятий было отловлено 80 собак.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование экологической культуры населения  в Дубовского сельском поселении целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1

Приложение 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

на 2011-2014 годы по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 6959,7 |  |  |  | 6959,7 |  |  | 1663,3 |  |  | 1663,3 |  | 1536,0 |  |  |  | 1536,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие№2- Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | 5826,0 |  |  |  | 5826,0 |  |  | 1470,2 |  |  | 1470,2 |  | 1343,8 |  |  |  | 1343,8 |  |  |  | 126,4 отсутствие средств на счете бюджета поселения, возникновение кредиторской задолженности |
|  | Мероприятие №5- Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | 791,9 |  |  |  | 791,9 |  |  | 120,1 |  |  | 120,1 |  | 119,9 |  |  |  | 119,9 |  |  |  | 0,2 |
|  | Мероприятие №8- Отлов безнадзорных животных | 260,5 |  |  |  | 260,5 |  |  | 59,4 |  |  | 59,4 |  | 58,8 |  |  |  | 58,8 |  |  |  | 0,6 |
|  | Мероприятие№10- Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | 81,3 |  |  | 81,3 |  |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 0,1 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | процент | 91,4 | 93,0 | 95,0 | 95,5 |
| 2. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | процент | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | процент | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | процент | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования  на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Дубовского сельского поселения; | процент | 91,4 | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 91,4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка, уход за детскими площадками. | процент | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | процент | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Дубовского сельского поселения | процент | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (91,4/91,4) х 100 =100,0;

Эп2 = (99,8/99,8) х 100 = 100,0;

- Эп3 = (99/99) х 100 = 100,0;

- Эп4 = (99,3/99,3) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0+100,0+100,0 + 100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1536,0 тыс. рублей | х 100 | = | 92,3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1663,3 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №11

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011-2014 ГОДЫ» ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы».

Реализация Программы способствует решению проблемы развития системы социальной поддержки населения  Дубовского сельского поселения через снижение стоимости коммунальных услуг.

Основной задачей решения этой проблемы является финансовое оздоровление жилищно-коммунального предприятия путем доведения тарифов на водоснабжение для населения до экономически обоснованного уровня.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2011 году ожидаемых результатов. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 12 351,5 тыс.рублей. Основная часть суммы – 10 437,0 тыс.руб. – выделялась из за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета, 1638,1 тыс.рублей за счет средств резервного фонда Администрации Ротовской области.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит соблюдению установленных стандартов оплаты услуг  населением Дубовского сельского поселения целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Приложение 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении

на 2011- 2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | 18 042,3 |  |  |  |  | 12 351,5 |  |  |  |  | 12 351,5 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие№1- Объемы финансирования из областного бюджета |  |  |  | 17408,6 |  |  |  |  | 12 075,1 |  |  |  |  | 12 075,1 |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие №2- Объемы финансирования из местного бюджета |  |  |  | 910,1 |  |  |  |  | 276,4 |  |  |  |  | 276,4 |  |  |  | 0 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объемы финансирования из областного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Объемы финансирования из местного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства в Дубовском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Объемы финансирования из областного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Объемы финансирования из местного бюджета | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100,0/100,0) х 100 =100,0;

Эп2 = (100,0/100,0) х 100 = 100,0;

- ;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0+100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 12 351,5 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 351,5 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №12

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От20_.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ,ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В ДУБОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011 ГОД»

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной долгосрочной   целевой программы ведомственной целевой программы

« Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год».

Реализация Программы способствует реализации прав лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует назначению и выплатам муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном, 2011  году , на реализацию программ планировалось направить 33,1 тыс.рублей. Кассовый расход составил 32,7 тыс.рублей.

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты в полном объеме.

Предложение

- - учитывая достижения результатов программы целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Приложение № 1

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  ведомственной целевой программы « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год»

по состоянию на 01 января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по прог-рамме | 33,1 |  | 33,1 |  | 33,1 |  | 33,1 |  | 32,7 |  | 32,7 |  | 0,4 |
| 1 | Мероприятие № 1 Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | 33,1 |  | 33,1 |  | 33,1 |  | 33,1 |  | 32,7 |  | 32,7 |  | 0,4 |

Приложение 2

Целевые показатели Программы

« Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету ( перерасчету) и выплате муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 |
| 2. | Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | тыс.руб | 33,1 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  « Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, в Дубовском сельском поселении на 2011 год»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соблюдение сроков по назначению, расчету ( перерасчету) и выплате муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Объем денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | процент | 100,0 | 100,0 | 0 |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100,0/100,0) х 100 =100,0;

Эп2 = (100,0/100,0) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 100,0+100,0 | = 100,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 100,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 32,7 тыс. рублей | х 100 | = | 98,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33,1 тыс. рублей |  |  |  |

Верно:

специалист 1 категории по правовой,кадровой,

архивной работе, регистрационному учету                                Л.В.Сизова

Приложение №13

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

От 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы» ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы ««По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Дубовского сельского поселения на 2011-2014 годы»» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

Реализация Программы способствует защите прав граждан, проживающих на территории Дубовского сельского поселения, противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждению возникновения в общественных местах ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья граждан, повышению эффективности профилактике правонарушений.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует формированию у населения внутренней потребности в толетарном поведении к людям других национальностей и религиозныхконфессий, организации воспитательной работы среди детей молодежи. Работником Администрации проводились лекции  на 5 сходах граждан о правилах поведения на случай возникновения террорестических угроз. Вывешивались наглядные пособия правил действия граждан в случае обнаружения бесхозных предметов и пакетов.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

В отчетном, 2011  году , на реализацию данной программы финансирование не планировалось .

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты в полном объеме.

Предложение

- - учитывая достижения результатов программы целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Приложение №14

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 20.03.2012 №43

ОТЧЕТ

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Дубовского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 30.12.2011 года  № 381.

Реализация Программы способствует осуществлению мероприятий по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении и обеспечению защиты прав и законных интересов жителей Дубовского сельского поселения.

Результат выполнения мероприятий Программы способствует совершенствованию  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Дубовского сельского поселения и обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения.

В целях исполнения мероприятий Программы были проведены беседы с муниципальными служащимипо следующим темам: « О фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях», « Об этике служебного поведения муниципальных служащих». Для проведения антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты представительного  и исполнительного органов местного самоуправления для проверки соответствия действующему законодательству направляются в управление по работе с муниципальными образованиями Ростовской области и Прокуратуру Дубовского района.

В отчетном, 2011  году , на реализацию данной программы финансирование не планировалось .

Выводы:

-Значения целевых показателей по Программе достигнуты  не в полном объеме.

Предложение

- - учитывая достижения результатов программы целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Приложение 2

Целевые показатели Программы

«Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении

на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | 4 год реали-зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Дубовском сельском поселении | процент | – | на 3 % меньше базового показателя | на 5 % меньше базового показателя | на 5 % больше базового показателя |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | – | на 3 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя |
| 4. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Дубовского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении | комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Противодействие коррупции в  Дубовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реализа ции Про- граммы | 3 год реализации Про- граммы | 4 год реализации Про- граммы 5 год реализации Про- граммы | 1 год реализации Про-граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) | 3 год реализации Про- граммы | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Дубовском сельском поселении | процент | – | на 3 % меньше базового показателя | на 5 % меньше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | процент | – | на 3 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | на 5 % больше базового показателя | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Дубовского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Дубовском сельском поселении | комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп2= (8/5) х 100 =160,0;

Эп4 = (1/1) х 100 = 100,0;

- Эп5 = (1/1) х 100 = 100,0;

- Эп6 = (0/3) х 100 = 0,0;

- Эп7 = (4/4) х 100 = 100,0;

- Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп3 – эффективность реализации показателей П1 – П3;

- 3 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 160,0+100,0+100,0 + 0,0+100,0 | = 92,0. |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |