РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

от 15.03.2022                                                                                      с. Дубовское

Об утверждении отчета

о  реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 31 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Дубовского сельского поселения за 2021 год «Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018  года  № 247  «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение  1

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения

от 15.03.2022 г.  № 51

Отчет

о реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2021 году реализация муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» была направлена на повышения уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения.

Ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по благоустройству объекта: общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Дубовский район, пл. Павших борцов.

- разработана дизайн-проект сквера «Мельница».

- осуществлен стройнадзор за работами по благоустройству объекта: общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Дубовский район, пл. Павших борцов .

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия разработана дизайн-проект сквера «Мельница», осуществлены работы по благоустройству объекта: общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Дубовский район, пл. Павших борцов.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия проводился сбор и анализ информации о состоянии территорий многоквартирных домов на территории Дубовского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» выполнено.

На информационных порталах активно освещались вопросы реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов посредством инициативного бюджетирования.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 20 552,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 952,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 392,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 19 208,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 25.12.2020 № 145 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 20 552,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20 552,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 952,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 392,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 19 208,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
20 544,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 944,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 392,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 19 208,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении»  – плановое значение – 3,8, фактическое значение – 3,8.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дубовского сельского поселения» - плановое значение – 33, фактическое значение – 33.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» - плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3=1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

СРом = Мв / М,

СРом =3/3

СРом = 1

где:

СРом– степень реализации основных мероприятий;

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дубовского сельского поселения Дубовского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3= 1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 20 552,6/20 544,3= 1,0 ;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1,0/1,0= 1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1,0х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0х 0,2.

УРпр=  1,0

Уровень реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» в 2021году отчетном году признается высоким, так как  УРпр составляет 100,0% т.е. более 95%;

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Промежуточные значения целевых показателей на 2021 год достигнуты.  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Приложение № 1

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

за 2021 год.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий | Осуществлены работы по благоустройству объекта: общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Дубовский район, пл. Павших борцов, разработан дизайн-проект сквера «Мельница» | - |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | проводился сбор и анализ информации о состоянии территорий многоквартирных домов на территории Дубовского сельского поселения; освещались вопросы реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов посредством инициативного бюджетирования; | - |

Приложение №2

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения»

за 2021 год.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» | Всего | 20 552,6 | 20 552,6 | 20 544,3 |
|  | местный бюджет | 952,3 | 952,3 | 944,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 392,1 | 392,1 | 392,0 |
|  | федерального бюджета | 19 208,2 | 19 208,2 | 19 208,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» | Всего | 20 552,6 | 20 552,6 | 20 544,3 |
|  | местный бюджет | 952,3 | 952,3 | 944,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 392,1 | 392,1 | 392,0 |
|  | федерального бюджета | 19 208,2 | 19 208,2 | 19 208,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» | Всего | 20 552,6 | 20 552,6 | 20 544,3 |
|  | местный бюджет | 952,3 | 952,3 | 944,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 392,1 | 392,1 | 392,0 |
|  | федерального бюджета | 19 208,2 | 19 208,2 | 19 208,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» за 2021 год.

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в целом по Дубовскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дубовском сельском поселении | процентов | 0 | 3,8 | 3,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дубовского сельского поселения | процентов | 0 | 33 | 33 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» за 2021 год.

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение № 5

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» за 2021 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» за отчетный период 2021 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 9 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Осуществлены работы по благоустройству объекта: общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Дубовский район, пл. Павших борцов, а так же стройнадзор за вышеуказанными работами, разработан дизайн-проект сквера «Мельница» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20 552,6 |  | 20 552,6 | 20 544,3 | 8,3 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения | х | 31.12.2021 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | поддержание дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности | Х | 31.12.2021 | Х |  | Х | Х | Х |